| STAPPEN |  |  | - WERKZAAMHEDEN |
| --- | --- | --- | --- |

| Voorbereiding |  |  | Opstellen Programma van Eisen (PvE) Beoordeling van het budget aan de hand van het PvE Schatting bouwtijd + procedure _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Voorontwerp |  |  | Beoordeling situatie en bestaande toestand Maken situatietekening bestaande toestand Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit bestaande bebouwing Vaststellen stedenbouwkundige kaders (richtlijnen voor de omgeving) en benodigde (deel)vergunningen Opname bestaande toestand, tekeningen maken Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims Coördinatie adviseur constructie en warmte/energie-installaties Analyse energieprestatienormering, opstellen energieconcept Advies duurzaam bouwen Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan Overzicht benodigde vergunningen Maken voorontwerp gebouw Opstellen globale schatting bouwkosten Maken 3D-visualisaties en/of maquette _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Definitief Ontwerp |  |  | Maken definitief ontwerp Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims overige adviseurs Coördinatie adviseurs constructie en Warmte/Energie-installaties Schatting bouwkosten Analyse haalbaarheid opleveringsdatum Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan Berekening EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt, eis WABO omgevingsvergunning Overleg met diverse instanties over aanvraag omgevingsvergunning Overleg met diverse instanties over bestemming, gebruik en subsidiëring Inventarisatie van potentiële milieumaatregelen en effecten _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Technische Specificatie / Bestek |  |  | Maken voorbereidingstekeningen Maken technische specificatie of bestek Coördinatie adviseurs constructie en Warmte/Energie-installaties Begroting van bouwkundige werken en calculatie bouwkosten Schatting van de bouwtijd Veiligheids- en Gezondheidsplan Overleg met bouw- en woningtoezicht over aanlevering van (detail)gegevens voor omgevingsvergunning activiteit bouwen Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de omgevingsvergunning Definitieve financiële uitgangspunten Advisering opdrachtgever over prijsaanbieding door… _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| STAPPEN |  |  | - WERKZAAMHEDEN |
| --- | --- | --- | --- |

| Contractvorming |  |  | Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodigen aannemers Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria Uitnodiging tot prijsaanbieding Inlichtingen en/of aanwijzingen en opmaak nota´s resp. proces-verbaal _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Gunning |  |  | Het voeren van prijsoverleg met de aannemer Opmaak concept-gunningsbrief of concept-uitvoeringscontract Beoordeling producenten of productfaciliteiten van gegadigde leveranciers en rapportage Overleg met leveranciers _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Uitvoering en oplevering |  |  | Maken tekeningen voor bouwuitvoering Maken tekeningen met hoofdvorm, -maat en plaats van overige, buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Coördinatie van de ontwerpen en/of adviezen van de bij de uitvoering van het project betrokken partijen _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Directievoering |  |  | Rapportage uitvoering naar de eisen van gesloten overeenkomsten Geven van orders en aanwijzingen over de uitvoering van het werk Bouwvergaderingen houden en verslagen maken Controleren hoofdvorm, -maat en plaats van door de aannemer of andere derden vervaardigde productietekeningen Vervaardigen revisietekeningen en ruimteboek Administreren van bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en van bestekswijzigingen, meer- en minder werk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van stelposten Controleren termijnrekeningen van de aannemer en opmaken betalingsmandaten Rapportage tijdsplanning van uitvoering op basis van door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren werkplannen Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema´s Voeren en controleren van correspondentie over de uitvoering en voortgang van het werk Leiding geven aan toezichthoudend personeel Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen Controle van de eindafrekening en de opdrachtgever hierover adviseren Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekeningen Opname van het gerealiseerde bouwwerk en proces-verbaal van oplevering Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het werk gedurende de onderhoudsperiode _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |